Diagnóstico ejecutivo

SafeAlert tiene una buena idea, una arquitectura razonable y varias decisiones acertadas, pero aún está lejos de ser una aplicación de seguridad de nivel mundial. Mi valoración actual es 3/10 para producción crítica.

El principal problema no es visual: es de confianza. Hoy una alerta puede abortarse si falla la ubicación, existen secretos reutilizables dentro del cliente, el backend acepta operaciones sensibles sin autenticar y no hay pruebas automáticas ni monitorización que demuestren que la alerta realmente llegará.

No recomiendo lanzamiento público hasta completar la fase crítica.

Lo que ya está bien

- React Native, Expo y TypeScript correctamente estructurados.

- Separación entre UI, stores y servicios.

- Reglas de Firestore limitadas por usuario.

- Validación con Zod e idempotencia parcial en Functions.

- Alerta de prueba diferenciada del SMS real.

- Seguimiento de entregas sent, partial y failed.

- Recuperación de última ubicación conocida.

- Servicio Android nativo para micrófono en primer plano.

- Documentación de arquitectura considerablemente avanzada.

Hallazgos críticos

1. Seguridad: riesgo inmediato

- La API key se incorpora mediante EXPO_PUBLIC_*, por lo que cualquiera puede extraerla del APK: [features.ts (line 23)](C:/Claude_Code_trabajos/safealert/src/config/features.ts:23).

- Existe otro secreto literal TEMP_SECRET_123: [PythonAnywhereSync.ts (line 12)](C:/Claude_Code_trabajos/safealert/src/services/PythonAnywhereSync.ts:12).

- El backend conserva una clave predeterminada real en el código: [flask_app.py (line 44)](C:/Claude_Code_trabajos/python/flask_app.py:44).

- La verificación del webhook de Mercado Pago falla de manera abierta: si falta el secreto o la firma, el evento puede continuar.

- Registro, consulta de suscripción y confirmación de pago no verifican identidad ni propiedad del device_id.

- Una clave compartida dentro de una aplicación móvil nunca puede considerarse secreta.

Acción: rotar inmediatamente todas las claves, invalidar las actuales y autenticar cada petición mediante Firebase ID Token, autorización por usuario y App Check. Los webhooks deben rechazar cualquier firma ausente o inválida.

2. La alerta puede fallar en el peor momento

[AlertService.ts (line 159)](C:/Claude_Code_trabajos/safealert/src/services/AlertService.ts:159) cancela el flujo completo cuando no obtiene ubicación. Una alerta SOS debería enviarse igualmente:

- Enviar inmediatamente “Ubicación temporalmente no disponible”.

- Continuar intentando obtener posición.

- Mandar una actualización cuando aparezca.

- Guardar una cola local hasta recibir confirmación del servidor.

También falta una máquina de estados persistente que sobreviva cierre del proceso, reinicio, pérdida de red o actualización de la app.

3. No existe evidencia automatizada de fiabilidad

- Cero tests unitarios, de integración o end-to-end.

- Cero workflows de CI.

- Solo existe typecheck; este pasa.

- Expo Doctor falla por 15 paquetes desalineados con SDK 55.

- Auditoría del cliente: 24 vulnerabilidades, incluyendo 1 crítica y 6 altas.

- Functions: 23 vulnerabilidades, incluyendo 1 crítica y 6 altas.

- Hay 8.952 líneas en 55 archivos; algunas pantallas superan 800 líneas.

En una aplicación SOS, “compila” es apenas el comienzo.

4. Restricciones reales de Android e iOS

Android 14+ restringe el inicio de servicios de micrófono desde segundo plano. El servicio debe arrancarse mientras la actividad sea visible y mantener una notificación persistente; si el proceso muere, no siempre puede restaurarse silenciosamente. Android documenta estas restricciones explícitamente.

En iOS se necesita configurar correctamente AVAudioSession y los modos de ejecución en segundo plano. Apple además exige consentimiento y una indicación visual o audible clara mientras se graba; el uso engañoso de background services puede impedir la aprobación. App Review Guidelines, UIBackgroundModes.

Por tanto, no debe prometerse “funciona siempre con el teléfono bloqueado”. Debe mostrarse un diagnóstico verificable: Protección activa, protección limitada o protección detenida.

5. Privacidad y cumplimiento incompletos

SafeAlert procesa nombre, teléfono, contactos, ubicación precisa, audio, identificadores, pagos y potencialmente información sobre terceros.

Faltan:

- Consentimientos separados y revocables.

- Eliminación real de cuenta, contactos, audio y backups.

- Política ejecutable de retención.

- Exportación de datos.

- Registro de consentimiento por versión.

- Cifrado local para información sensible.

- Minimización de identificadores persistentes.

- Contratos y clasificación de Firebase, Twilio, Mercado Pago y PythonAnywhere.

Google Play exige divulgación destacada antes de solicitar permisos sensibles y una política completa de retención y eliminación. User Data Policy, Prominent Disclosure.

6. Experiencia visual y accesibilidad

La interfaz comunica bien la acción principal, pero todavía parece un prototipo:

- Emojis como iconografía funcional.

- 85 colores codificados directamente.

- Jerarquía excesivamente roja incluso fuera de una emergencia.

- Capturas con debugger visible y contenido recortado.

- Pantalla principal demasiado extensa.

- Estados de red, batería, permisos y entrega insuficientemente visibles.

- La acción SOS puede confundirse con la activación del modo guardia.

- Accesibilidad parcial: hay propiedades accesibles, pero falta validación con TalkBack, VoiceOver, texto ampliado y contraste.

La evolución correcta es hacia una interfaz tranquila y contundente: neutral cuando protege, ámbar cuando está limitada y roja únicamente durante una emergencia real.

Roadmap hacia nivel mundial

Fase 0 — Contención, 48–72 horas

- Congelar publicación pública.

- Rotar y eliminar todos los secretos embebidos.

- Cerrar webhooks y endpoints no autenticados.

- Deshabilitar cualquier bypass de pagos fuera de builds internas firmadas.

- Actualizar dependencias críticas.

- Crear inventario de datos y diagrama de amenazas.

- Verificar que producción no utilice debug=True.

Puerta de salida: ninguna credencial reutilizable en APK o repositorio y cero vulnerabilidades críticas conocidas.

Fase 1 — Núcleo SOS confiable, semanas 1–3

- Implementar AlertStateMachine.

- Cola local cifrada con reintentos, backoff e idempotency key.

- Enviar alertas aunque falte GPS, audio o Firestore.

- Registrar confirmación por contacto y canal.

- Añadir fallback SMS, llamada asistida y notificación push.

- Recuperar alertas incompletas después de crash o reinicio.

- Diagnóstico continuo de micrófono, batería, red, permisos y servicio.

- Separar datos imprescindibles de datos opcionales.

Objetivos: p95 de inicio de envío menor a 15 segundos; cero alertas perdidas por cierre del proceso; 100% de fallos visibles al usuario.

Fase 2 — Calidad industrial, semanas 2–6

- Unit tests para formato telefónico, mensajes, estados y reintentos.

- Integration tests con emuladores de Firebase y backend.

- E2E Android/iOS: pantalla bloqueada, offline, Doze, llamada activa y permisos revocados.

- CI con typecheck, lint, tests, auditoría, build Android/iOS y escaneo de secretos.

- Observabilidad con eventos redactados, crash reporting y alertas operativas.

- Runbooks de caída de Twilio, Firebase, pagos y backend.

Puerta de salida: cobertura superior al 80% del dominio crítico y pruebas SOS exitosas en una matriz mínima de 20 dispositivos/configuraciones.

Fase 3 — Producto y diseño, semanas 5–10

- Rediseñar onboarding alrededor de confianza y consentimiento.

- Mostrar un “chequeo de protección” antes de armar.

- Simplificar la home a estado, acción principal y última verificación.

- Crear design system con tokens, componentes, iconos y dark mode.

- Cumplir WCAG 2.2 AA: contraste, 48×48 dp, texto dinámico y lector de pantalla.

- Historial transparente de alertas y entregas.

- Contactos con confirmación: invitado, aceptó, verificado, no disponible.

- Simulacro guiado periódico para comprobar toda la cadena.

Fase 4 — Arquitectura global, meses 3–5

- Unificar safealert e iphone; mantener una aplicación compartida con adaptadores nativos.

- Sustituir identidad anónima por cuenta recuperable con enlace del dispositivo.

- Migrar SQLite/PythonAnywhere hacia un backend gestionado y escalable.

- Multi-región, backups probados, rate limiting, WAF y gestión central de secretos.

- Internacionalización real: idiomas, zonas horarias, E.164 y contenido regional.

- Medir detección de voz por acento, ruido, edad y dispositivo.

- Mantener reconocimiento local; usar audio remoto únicamente como fallback consentido.

Fase 5 — Certificación y expansión, meses 5–9

- Piloto cerrado con usuarios y contactos reales.

- Auditoría externa de seguridad y privacidad.

- Pruebas de penetración.

- Revisión legal por mercado: Argentina primero; después LATAM, UE y Norteamérica.

- Evaluación de SOC 2/ISO 27001 para operación.

- Publicación gradual: 1%, 5%, 20%, 100%, con rollback automático.

- Soporte humano y protocolo de incidentes 24/7 antes de venderla como solución crítica.

Indicadores de “nivel mundial”

- Disponibilidad backend: ≥99,95%.

- Cero vulnerabilidades críticas abiertas.

- Crash-free sessions: ≥99,9%.

- Alertas aceptadas por al menos un canal: ≥99% cuando existe conectividad.

- Falsos positivos de voz: menos de 1 cada 100 horas de escucha.

- Falsos negativos en corpus certificado: menos del 5%.

- Tiempo p95 hasta primer intento de entrega: <15 segundos.

- 100% de accesos a audio y ubicación auditables.

- Solicitudes de eliminación completadas y verificadas.

- Ningún lanzamiento sin pruebas Android, iOS, seguridad y rollback.

Prioridad definitiva

El orden correcto es:

seguridad → entrega SOS → pruebas → privacidad → experiencia → escala → expansión internacional.

Un rediseño visual inmediato haría la aplicación más atractiva, pero no más segura. La transformación mundial empieza logrando que cada alerta sea autenticada, persistente, observable, recuperable y honesta respecto de sus límites.